Planing

- Lên kế hoạch về thời gian hoàn thành project (hạn chót là 15/6/2017)  
- Lên kế hoạch cho công việc sẽ làm trong từng tuần (chia công việc cần làm theo tuần để dễ control):

+ Tuần 1: Hoàn thành Document, tạo static pages.

+ Tuần 2: Login, Logout, đăng ảnh, follow, tạo group.

+ Tuần 3: Tạo album, up ảnh, like, comment, bookmark.

+ Tuần 4: Search, Hoàn thiện.  
 - Lên kế hoạch demo hàng tuần (chốt thời gian demo vs trainer phụ trách):

+ Demo vào chiều t3 hàng tuần.